**Investering- og vedlikehaldsplan for Naustdal Båtlag for perioden 2018-2021**

Styret skal rullere planen kvart år og den skal leggjast fram for årsmøte.

**Investeringsplan**

**Prosjekt Tiltak Tidplan/status Kostnader**

1. Gjere moloen meir tilgjengeleg for publikum

Sette i gang eit forprosjekt:

- Utarbeide plan for moloen.

- Avklare med kommunen om del- finansiering.

31.12.2018 0

Ikkje starta

2. Utskrift av brygger - Utskrift av brygger Sjå eigen plan 0

3. Utarbeide plan og regler for båt- oppstillingsplassar i båthamna

- Utarbeide plan for kvar vi kan ha båt-oppstillingsplassar i båthamna

- Utarbeide reglar for bruk av båt- oppstillingsplassar – kven kan leige, kven bestemmer kven som skal få leige, kor lenge kan ein få leige osv.

- Legge fram plan og regler for årsmøtet i 2018

- Legge ut info på heimsida

31.12.2017

Under arbeid 0

4. Klubbhus/ servicebygg/ lager i båthamna

- Utsett grunna økonomien til båtlaget

Vurderast i 0 planperioden

5. Inngå ny avtale med kommunen om disposisjonsrett av båthamna

- Gjeldande avtale går ut 2020.

Fornye avtalen med kommunen innan 2020

- Legge fram avtalen for årsmøte seinast på årsmøte i 2020

31.12.2019

Under arbeid

6. Skilting i båthamna - Vurdere kva skilt vi treng, tekst og plassering.

- Sette opp skilt

31.12.2018 10.000

7. Skifte lås-system i buene

- Vurdere utskifting av lås system i buene

Vurderast i 0 perioden

8. Fleire båtplassar i båthamna

- Styret vurderer å sette ned ei gruppe for å sjå om det kan etablerast fleire båtplassar i båthamna.

- Ei auke i båtplassar skal leggjast fram for årsmøte til godkjenning

Vurderast i perioden

**Vedlikehaldsplan**

**Tiltak Tidplan Ca. pris**

1. Vaske og olje alt trevirke på flytebrygger, gjestebrygge, nedgangsbuer og diesel bu.

Årleg 8.000

2. Byte ut defekte bord i brygger. Årleg 1.000

3. Merke opp att båtplassar med nummer der vi har fått nye brygger.

2018 2.000

4. Etterfylle jord på tak på alle buer. Årleg 1.000

5. Sette fast landgang til kai ved slipp 2018 1.000

6. Rydde skog i hamneområde Årleg 0

7. Korrigering av fortøying i austre- og vestre hamn. Eventuelt pele for å sikre fortøyning

Årleg 10.000

8. Rydde og køyre vekk skrot og boss i buene og uteområdet. Årleg 1.000

9. Reparasjon av fortøyingslodd, montering av kjetting og tauverk. Årleg 5.000

10. Vedlikehald vatn anlegg Årleg 1.000

11. Internkontroll av elektrisk anlegg Årleg 1.000

**Budsjetterte utgifter i 2017 30.000**

**10 års plan for utskifting av brygger, jf. pkt. 4**

Status 31.12.2017

I austre hamn er det 10 brygger.

i vestre er det 17 brygger. 8 av desse bryggene vart skifta i 2013.

**År Plan for utskifting Kostnad**

2016 -

2017 -

2018 -

2019 -

2020 2 brygger 80 000

2021 2 brygger 80 000

2022 -

2023 2 brygger 90 000

2024 2 brygger 90 000

2025 -

2026 -